# Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: … PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: … |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): … Người demo: … |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu 1: Anh/chị có hiểu cảnh báo và lý do ứng dụng đưa ra không? Câu 2: Khi sử dụng, anh/chị thấy thao tác nào khó hoặc cần sửa để dễ dùng hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa đúng vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD. Sửa lại: Developers demo PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done; nói rõ PBI-04 và PBI-05 còn thiếu điều kiện gì. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sprint Review không phải buổi báo cáo cá nhân. Scrum Master điều phối để cả nhóm cùng xem sản phẩm và nghe ý kiến Stakeholders. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Không nên để Stakeholders chỉ góp ý vào cuối buổi. Scrum Master cũng không tự quyết định việc làm ở Sprint sau. Nên trao đổi với Stakeholders trong buổi Review; PO ghi nhận, xem xét và sắp xếp ưu tiên các góp ý. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận vào Product Backlog, xem xét lợi ích và độ ưu tiên rồi mới quyết định có đưa vào Sprint sau không. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers kiểm tra lại lỗi trên điện thoại và tìm cách sửa. PO ghi nhận lỗi, xem xét độ ưu tiên, chưa hứa thời gian sửa cụ thể. |